PETROBRAS E DELOITTE: UMA PARCERIA PARA A GESTÃO DO PORTFÓLIO DE CPSI’s

Daniel Martins Silva; Thatiana Fernandes de Oliveira; Larissa Marcuz Alves Ribeiro; Bruna Ferreira Ornellas Pena

RESUMO

O Contrato Público para Solução Inovadora (CPSI), introduzido pelo Marco Legal das Startups em 2021, apresenta-se como uma alternativa inovadora aos métodos tradicionais de contratação pública, historicamente caracterizados por lentidão e excesso de burocracia. A Petrobras destaca-se como pioneira na utilização do CPSI, integrando-o ao seu programa de inovação aberta para enfrentar desafios internos por meio da colaboração com startups e outras empresas do mercado. O CPSI possibilita que instituições públicas testem soluções tecnológicas emergentes em um ambiente controlado, promovendo a validação e a contratação de inovações alinhadas às suas necessidades. Este artigo descreve, com base em observações qualitativas, a parceria entre Petrobras e Deloitte para a estruturação de um modelo de governança voltado ao portfólio de CPSIs corporativos. O trabalho resultou na criação de uma equipe especializada, gestão ativa do portfólio, ferramentas de suporte e definição de métricas de desempenho. Entre os principais resultados observados estão o aumento da previsibilidade no andamento dos projetos, maior segurança e organização na etapa de testes, além de melhorias na colaboração e no engajamento das equipes multidisciplinares envolvidas. Os avanços obtidos reforçam a importância de uma governança estruturada para impulsionar a eficácia das iniciativas de inovação aberta. Este estudo de caso não apenas demonstra os benefícios internos para a Petrobras, mas também oferece um modelo replicável para outras organizações públicas interessadas em adotar o CPSI. Ao compartilhar essas práticas, espera-se contribuir para a disseminação do conhecimento em gestão de projetos de open innovation, promovendo a modernização e a transformação digital no setor público brasileiro.

PALAVRAS-CHAVE: Contrato Público de Solução Inovadora; Petrobras; Deloitte; Governança.

| NOME DO ATOR | PAPEL NO ECOSSISTEMA |
| --- | --- |
| Daniel Martins Silva | Corporação |
| Thatiana Fernandes de Oliveira | Corporação |
| Larissa Marcuz Alves Ribeiro | Corporação |
| Bruna Ferreira Ornellas Pena | Corporação |

1. SITUAÇÃO PROBLEMA DE OPEN INNOVATION

Na administração pública brasileira, a contratação de soluções inovadoras enfrenta entraves significativos. Os processos licitatórios, embora essenciais para garantir a transparência e a legalidade, são frequentemente longos, complexos e pouco adaptáveis à velocidade com que a inovação acontece no mercado. Essa rigidez dificulta a experimentação de novas tecnologias e a adoção de soluções inovadoras, especialmente quando se trata de parcerias com startups ou empresas emergentes. Como resultado, muitas oportunidades de modernização e ganho de eficiência acabam sendo perdidas

Com o objetivo de fomentar a inovação e competitividade para o ambiente público brasileiro, foi criado através da Lei Complementar nº182/2021 o Marco Legal das Startups. Instaurado em 1º de junho de 2021, o Contrato Público para Solução Inovadora (CPSI) é uma ferramenta contratual para utilização de empresas públicas brasileiras, que tem como objetivo viabilizar o teste remunerado de soluções de mercado em ambientes públicos. Desde a regulamentação do Marco Legal das Startups, a Petrobras passou a utilizar o instrumento de contratação como uma de suas estratégias de inovação aberta, que ocorrem dentro de um programa denominado Módulo Aquisição de Soluções. Já são mais de 70 parcerias realizadas nesse modelo para buscar soluções para os desafios da empresa.

De acordo com as normas do CPSI, quando os testes das soluções apresentam resultados positivos e confirmam a resposta ao desafio proposto, é possível formalizar um contrato de fornecimento com a empresa testada, dispensando a necessidade de licitação. Nesse contexto de execução do CPSI e preparação para uma eventual contratação, surgem dinâmicas de trabalho que envolvem perfis variados de empresas (públicas e privadas), pessoas distintas atuando sob diferentes estruturas organizacionais, além de um elevado grau de exigências burocráticas, o que contribui para o aumento da complexidade do processo. Diante disso, é essencial considerar que podem ocorrer dificuldades significativas nesse tipo de iniciativa de inovação aberta em modelos de gestão pública, o que pode comprometer a execução do CPSI e, consequentemente, o uso eficiente dos recursos públicos envolvidos.

Observando-se a recorrência dessas dificuldades nas iniciativas da Petrobras com o CPSI, frequentemente abordadas nas agendas dos processos de melhoria contínua do Módulo de Aquisição de Soluções, foi estabelecida a necessidade de implementar medidas para mitigar tais questões. Assim, Petrobras e Deloitte estabeleceram uma parceria com o propósito de propor e implementar um sistema robusto de governança e suporte aos times de inovação do portfólio de CPSIs corporativos, reconhecendo que tais iniciativas teriam potencial significativo de impactar positivamente a qualidade e os resultados dessas equipes.

2. INTERVENÇÃO

O trabalho de acompanhamento do portfólio de CPSIs teve início em 2024, com uma etapa preliminar dedicada à realização de entrevistas com profissionais que participaram de equipes de inovação envolvidas nos processos de execução do CPSI na Companhia, bem como com colaboradores responsáveis pela implantação desse modelo de contratação na Petrobras. Foi considerada essencial a inclusão das experiências de profissionais que utilizaram ou apoiaram diretamente iniciativas relacionadas a esse modelo. O objetivo principal foi elaborar um diagnóstico estruturado da situação atual e, sobretudo, identificar propostas de aprimoramento.

Com a finalização desse trabalho de diagnóstico, identificou-se como sendo um dos desafios prioritários a redução do intervalo entre a conclusão do CPSI e o início do fornecimento da solução aprovada na etapa anterior. Este gap, além de contrariar os interesses da Companhia em obter soluções inovadoras de maneira mais ágil, pode comprometer financeiramente empresas parceiras — especialmente startups — que mobilizam recursos para os seus projetos e necessitam de maior previsibilidade de fluxo de caixa.

Outro aspecto identificado como demandante de ações foi constatação de que os times multidisciplinares envolvidos nos testes das soluções, em sua maioria, não possuíam familiaridade com as particularidades e exigências para a execução de um CPSI. Adicionalmente, alguns times careciam de experiência na testagem de soluções inovadoras ou em práticas de gestão ágeis, que são muitas vezes indispensáveis para a obtenção de resultados positivos nesses projetos.

Dessa forma, com base nos resultados do trabalho de diagnóstico, foram identificadas as melhorias necessárias para a governança do CPSI em geral e elaborado um plano de implementação de ações e atribuições por meio da metodologia 5W2H. Para os CPSIs conduzidos apenas na área corporativa da Petrobras, optou-se por desenvolver um trabalho mais abrangente, com suporte ativo à gestão do portfólio de desafios e à execução realizada por esses times, o que inclui a realização dos testes das soluções.

As principais medidas de governança do CPSI implementadas na área Corporativa foram:

A) Criação de um time especialista

Foi constituída uma equipe especializada, detentora de amplo conhecimento sobre o CPSI, suas etapas, características e necessidades. Adicionalmente, foram incorporados profissionais com formação e competência para apoiar projetos por meio de metodologias ágeis. Essa equipe passou a acompanhar os projetos em andamento, oferecendo suporte ativo aos times de inovação por meio da participação em reuniões, esclarecimento de dúvidas, remoção de impedimentos, disponibilização de ferramentas e implementação de práticas de agilidade.

B) Gestão ativa de portfólio

A equipe especializada assumiu a responsabilidade de analisar de forma abrangente o portfólio de projetos de execução dos CPSIs do corporativo, monitorando o desempenho e identificando as necessidades dessas iniciativas. Por meio de reuniões periódicas de trabalho, o grupo discute pontos críticos, os avanços dos projetos e demandas específicas dos CPSIs em andamento. Também é incumbida da criação e avaliação de opções de ferramentas compartilháveis para suporte, além do desenvolvimento de frameworks de trabalho e outras ações voltadas à melhoria contínua dos processos. Adicionalmente, a equipe atua na gestão do conhecimento e aprendizado gerados, formalizando-os e tornando-os acessíveis a outros times que atuam com CPSI na Companhia.

C) Criação e disponibilização de ferramentas de apoio

Foram desenvolvidas e disponibilizadas ferramentas destinadas a apoiar a gestão de times engajados, que se caracterizam por serem multidisciplinares e compostos por profissionais de diferentes empresas, o que eleva consideravelmente o grau de complexidade. Essas ferramentas têm como objetivo proporcionar uma administração mais eficiente das atividades desses times em todas as suas interações, etapas e entregas. Entre os exemplos de soluções implementadas, destacam-se: Quadro de Tarefas, Roadmap, Matriz de Risco, Matriz RACI, murais para cerimônias ágeis e apresentações de onboarding.

D) Definição de métricas de desempenho

Inicialmente, em consonância com os OKRs gerenciais estabelecidos, definiu-se que o intervalo entre a conclusão da fase de execução do CPSI e a assinatura do contrato de fornecimento (quando aplicável) seria utilizado como métrica para avaliar o desempenho dos projetos de inovação apoiados. O monitoramento desses prazos possibilita acompanhar a efetividade das atividades desenvolvidas, considerando que um dos principais objetivos é assegurar a inexistência de lacunas entre o término da execução e a formalização do contrato de fornecimento, ou, quando não for possível, garantir que tal intervalo seja minimizado.

3. RESULTADOS

Os resultados da estruturação da governança por Portfólio de CPSIs das áreas corporativas da Petrobras e da adoção de um modelo padronizado de acompanhamento e suporte aos times indicam impacto no andamento dos projetos em execução para o ano de 2025. Após a implementação das medidas de melhoria, foi observado maior aderência aos cronogramas estabelecidos, conforme esperado para cada fase de execução. Nota-se também aumento na previsibilidade dos resultados dos testes e confiança nos trabalhos realizados pelos times de inovação. Problemas e impedimentos estão sendo solucionados de forma ágil, enquanto os times de inovação apresentam maior engajamento, colaboração e clareza em relação aos seus objetivos.

4. CONTRIBUIÇÕES

O trabalho realizado no âmbito da governança dos CPSIs corporativos na Petrobras traz contribuições não só para a Companhia, mas para o ecossistema de inovação em geral, principalmente no setor público.

Para a Petrobras, as iniciativas descritas contribuem para que a Companhia esteja apta a absorver e utilizar soluções inovadoras de forma ágil e eficaz. O fortalecimento da governança contribuiu para a redução de lacunas entre etapas do CPSI e para a mitigação de riscos relacionados à execução dos projetos. A padronização de ferramentas e processos facilita a replicação de boas práticas e o aprendizado organizacional, consolidando a Petrobras como referência em inovação aberta no setor público brasileiro.

Para os profissionais envolvidos nos CPSIs, os benefícios incluem maior clareza nos processos, suporte contínuo e acesso a metodologias que aprimoram o desempenho das equipes, elevando a qualidade do trabalho realizado. Ainda, promovem o desenvolvimento profissional e o aprendizado contínuo.

Para as empresas parceiras, o modelo aprimorado de governança oferece maior previsibilidade e segurança em relação aos fluxos de trabalho. Com isso, startups, por exemplo, podem mobilizar seus recursos com mais confiança e ter melhores condições de atuar como agentes estratégicos na modernização do setor público.

Não obstante, as contribuições deste trabalho podem ser estendidas ao ecossistema de inovação e às organizações públicas em geral. O modelo de governança desenvolvido pode servir como referência para outros entes públicos que busquem implementar o CPSI ou aprimorar iniciativas já vigentes. A sistematização de ferramentas e práticas descritas neste estudo de caso pode inspirar outras organizações a superar barreiras na condução de suas iniciativas de inovação aberta baseadas neste instrumento contratual.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos às centenas de pessoas que de alguma forma estiveram envolvidas, não especificamente neste trabalho, mas em todo o processo de estruturação do Módulo Aquisição de Soluções da Petrobras e nos seus mais de 70 CPSIs já realizados. Isso inclui profissionais da Petrobras, da Deloitte, das empresas proprietárias das soluções inovadoras, entre muitos outros.

REFERENCIAS

BRASIL. Advocacia-Geral da União. Manual do contrato público para solução inovadora. Brasília: AGU, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/agu/pt-br/assuntos-1/labori/minutas/manual-do-contrato-publico-para-solucao-inovadora.pdf. Acesso em: 31 jul. 2025.

Petrobras. daniel.martins@petrobras.com.br

Petrobras. thtiana.fernandes@petrobras.com.br

Deloitte. larribeiro@deloitte.com

Deloitte. brupena@deloitte.com