REDUÇÃO DE 50% NO TEMPO DE PROCESSAMENTO DE CONTRATOS: UM CASE DE SUCESSO DA OCYAN EM PARCERIA COM O NETLEX.

João Gabriel Belo; Ana Luiza Miranda; Barbara Neves; Patrícia Lopes; Marina Benvenuti

RESUMO

Diante da necessidade de modernizar a gestão de seus contratos e enfrentar desafios operacionais que comprometiam a eficiência e a conformidade jurídica, a Ocyan, empresa brasileira do setor de óleo e gás, com operações críticas e altamente reguladas, iniciou uma jornada de transformação ao lado do netLex, plataforma especializada em gestão contratual.

A operação da Ocyan é considerada crítica por atuar no setor de petróleo e gás, atividades que envolvem risco operacional, exigem resposta rápida, precisão contratual e total conformidade com exigências legais, ambientais e de segurança. Qualquer atraso ou falha na gestão de contratos pode comprometer a continuidade da operação, impactar fornecedores e gerar prejuízos significativos. Com foco em sustentabilidade e inovação tecnológica, a Ocyan buscava garantir mais segurança, agilidade e controle em seus processos internos.

Já o netLex, startup referência em gestão de documentos, oferece uma plataforma capaz de automatizar, centralizar e dar visibilidade a todo o ciclo de vida dos contratos, desde a elaboração até o acompanhamento pós-assinatura. A empresa busca tornar processos jurídicos mais ágeis, seguros e orientados por dados, apoiando corporações a reduzirem riscos e aumentarem eficiência.

O desafio foi levantado porque a área de suprimentos da Ocyan lidava com um cenário desafiador: contratos levavam, em média, 30 dias para serem concluídos, com etapas conduzidas sem um ambiente específico para controle do fluxo interno e com pouca rastreabilidade. Isso dificultava a visibilidade e aumentava o retrabalho.

Entre os principais desafios enfrentados pela companhia estava a gestão de um alto volume de contratos, mais de 250 ativos, considerando novas contratações e renovações, por um time enxuto, sem o apoio de um fluxo centralizado e automatizado. Esse cenário tornava as etapas de negociação, validação e assinatura das minutas morosas, pouco eficientes e sujeitas a falhas.

O tempo excessivo no ciclo contratual comprometia a agilidade das operações, algo essencial para a continuidade das atividades em um setor onde a eficiência da cadeia de suprimentos é estratégica. Além disso, a falta de visibilidade e rastreabilidade impedia o acompanhamento em tempo real das etapas de aprovação. Com todas as trocas feitas por e-mail, não era possível saber em que fase o contrato estava, quem era o responsável pela próxima ação, nem quanto tempo o documento permanecia parado em cada etapa. Isso gerava atrasos, retrabalho e dificultava o controle sobre prazos e responsabilidades.

Outro ponto era a gestão pós-assinatura, que não contava com um sistema de fácil visualização para um controle efetivo sobre cláusulas essenciais como vigência, reajuste e obrigações regulatórias.

A empresa também encontrava oportunidade para melhorar a padronização das  minutas. Os modelos que eram utilizados exigiam a adaptação manual de versões anteriores. Isso aumentava o tempo gasto pelas equipes, demandava mais do time jurídico nas revisões e comprometia a agilidade e a consistência dos contratos firmados.

Por fim, a ausência de indicadores e dados estruturados impedia uma gestão estratégica da operação contratual. Sem uma plataforma unificada, não era possível metrificar demandas, acompanhar SLAs, identificar gargalos ou definir KPIs. Isso limitava a capacidade de análise, dificultava o diagnóstico de problemas e impedia a evolução para uma operação orientada por dados.

Esses fatores combinados impactavam diretamente as áreas envolvidas, Suprimentos e Jurídico, em uma ineficiência sistêmica com impactos diretos na velocidade das contratações, no controle de riscos e na qualidade da operação como um todo. Essa foi a realidade que motivou a Ocyan a buscar, por meio da inovação aberta, uma solução capaz de transformar profundamente sua gestão contratual, desafio que encontrou resposta na parceria com o netLex.

Foi no contexto do programa Ocyan Waves Challenge, iniciativa estruturada para promover inovação aberta entre a corporação e startups, que o netLex foi selecionado para cocriar uma nova abordagem para a gestão contratual da empresa. O programa contou com a inscrição de várias startups e, entre as escolhidas para rodar projetos-piloto com áreas estratégicas da Ocyan, estava o netLex, cuja estratégia foi desenvolver fluxos contratuais personalizados, que permitissem digitalizar e automatizar todo o processo, reduzindo prazos, garantindo a rastreabilidade das ações e permitindo o monitoramento efetivo de cláusulas sensíveis do ponto de vista regulatório.

Ao longo de três meses de projeto-piloto, netLex e Ocyan atuaram em profunda colaboração. A área de Suprimentos e o Jurídico da Ocyan estiveram envolvidos desde o início, participando da modelagem dos fluxos e oferecendo feedbacks contínuos sobre usabilidade e necessidades específicas. A consultoria Innoscience também participou da estruturação, assegurando que as práticas de inovação aberta fossem mantidas e que os objetivos do piloto fossem cumpridos dentro do prazo. Mais do que apenas implantar uma tecnologia existente, tratou-se de desenvolver fluxos sob medida, com envolvimento direto dos times da Ocyan na concepção da solução.

Dois fluxos principais foram desenhados. O primeiro, voltado para a gestão de contratos padronizados, foi projetado para minutas recorrentes que eram utilizadas pela empresa. Com a implementação do netLex, todo o processo foi centralizado e automatizado na plataforma. Agora, a equipe de suprimentos inicia a criação da minuta preenchendo um questionário no netLex. As respostas desse questionário geram a minuta padronizada, que é então enviada ao fornecedor para revisão. Todas as sugestões, alterações e ajustes são registradas diretamente na plataforma e encaminhadas para validação jurídica. O time jurídico, por sua vez, pode comparar versões e envolver as áreas necessárias de forma ágil e rastreável, inclusive com controle de versionamento e de todas as trocas entre as áreas. Com a aprovação do documento, a etapa de assinatura é iniciada de forma integrada, o que também trouxe ganho de eficiência por centralizar as ações em um único local. E as informações contratuais são extraídas automaticamente para alimentar o quadro de gestão e configurar alertas, garantindo mais previsibilidade e conformidade no processo.

O segundo fluxo, voltado para a gestão de aditivos vinculados ao contrato principal, atendia a uma necessidade específica da equipe da Ocyan. Por meio da plataforma netLex, essa demanda foi solucionada com a criação de uma estrutura dedicada para gerenciamento dos aditivos, permitindo que o time conduzisse essas modificações de forma organizada e centralizada. Isso garantiu total visibilidade sobre os termos ajustados e sua conexão direta com o contrato original. Com essa implementação, o processo ganhou em previsibilidade e eficiência, reduzindo erros, ampliando a rastreabilidade e assegurando a conformidade jurídica, tudo isso sem comprometer a agilidade operacional.

Os impactos da transformação foram imediatos e mensuráveis já na fase piloto do projeto. O tempo médio de conclusão dos contratos foi reduzido pela metade, passando de 30 para 15 dias, e os usuários relataram uma melhora significativa na experiência e na transparência do processo. O NPS do projeto alcançou 96/100, refletindo a alta satisfação das áreas envolvidas e o valor percebido da solução implementada. Além disso, todos os contratos passaram a ser rastreáveis em tempo real, e as cláusulas passaram a ser monitoradas de forma automatizada. Esses resultados confirmaram não apenas a eficácia técnica da plataforma, mas também o êxito da abordagem colaborativa construída entre a Ocyan e o netLex.

Para a Ocyan, os ganhos ultrapassaram o nível operacional. A parceria com o netLex representou um avanço na forma como a empresa entende e conduz projetos de inovação. Ao invés de adquirir uma solução de prateleira, a empresa apostou em uma construção conjunta com uma startup, abrindo espaço para escuta, ajustes e adaptações ao longo do caminho. Já para o netLex, o projeto foi uma oportunidade de validar e aprimorar sua solução. A startup pôde, ao longo do piloto, desenvolver fluxos personalizados que se encaixassem nos processos já existentes na Ocyan, fortalecendo sua atuação no setor corporativo.

O impacto da parceria também se desdobra em dimensões econômicas e culturais. A redução no tempo de ciclo contratual representa uma economia direta em horas de trabalho e custos operacionais, além de permitir que o time jurídico dedique mais tempo a análises estratégicas e menos a tarefas repetitivas. Culturalmente, o projeto promoveu maior alinhamento entre áreas, Suprimentos e Jurídico, e impulsionou o uso de dados e indicadores de desempenho no dia a dia. Métricas como volume de solicitações por requisitante, SLA de atendimento por advogado e tempo médio de resposta por tipo de demanda passaram a ser monitoradas. Esse acompanhamento permitiu identificar gargalos operacionais, distribuir melhor os recursos e visualização das métricas.

Essa colaboração representa um modelo de como startups e grandes empresas podem cocriar soluções com alto impacto. O netLex, com sua agilidade, capacidade de adaptação e proposta de valor bem definida, encontrou na Ocyan um ambiente aberto à experimentação, estruturado para receber inovação e comprometido com resultados concretos. 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão-contratual. Eficiência-operacional. Conformidade-regulatória. Automação. Eficiência.

| NOME DO ATOR | PAPEL NO ECOSSISTEMA |
| --- | --- |
| netLex | Startup |
| Ocyan | Corporação |

1. SITUAÇÃO PROBLEMA DE OPEN INNOVATION

A Ocyan, empresa brasileira do setor de óleo e gás, enfrentava desafios estruturais  na gestão de seus contratos, especialmente na área de Suprimentos, responsável por negociar mais 250 contratos. Esse volume elevado, aliado a um time enxuto e à ausência de um ambiente específico para controle do fluxo interno, tornava o processo contratual moroso e com baixa rastreabilidade. Os contratos levavam em média 30 dias para serem concluídos, passando por diversas áreas via e-mails, sem controle de versões ou visibilidade sobre o status de cada etapa.

Esse cenário gerava retrabalho e falta de previsibilidade. A dependência de notificações por e-mail resultavam em fluxos descentralizados e sem visibilidade. Além disso, a ausência de indicadores automatizados dificultava o monitoramento da performance da operação contratual e impedia a implementação de melhorias baseadas em dados.

A complexidade regulatória do setor, somada à urgência por mais eficiência e melhoria da governança motivou a busca por uma solução que fosse além da simples digitalização. Era necessário repensar a forma como os contratos eram criados, negociados e acompanhados dentro da organização. Com esse desafio em mãos, a Ocyan recorreu ao programa de inovação aberta Ocyan Waves Challenge, que tinha como objetivo conectar a empresa a startups capazes de cocriar soluções inovadoras para desafios reais de negócio.

Foi nesse contexto que surgiu a parceria com o netLex, uma startup de tecnologia jurídica especializada em automatizar e estruturar fluxos contratuais complexos. A proposta era clara: sair de um modelo com uma ineficiência sistêmica e sem rastreabilidade para um processo digital, ágil, rastreável e baseado em dados. A escolha por uma iniciativa de inovação aberta se deu não apenas pela possibilidade de acesso a novas tecnologias, mas sobretudo pelo desejo de construir algo sob medida, com participação ativa das áreas envolvidas e alinhamento às práticas e exigências internas da companhia.

Essa decisão tem sido um marco operacional para a Ocyan, que enxergou na colaboração com startups uma forma concreta de acelerar sua transformação digital, reduzir riscos operacionais e, ao mesmo tempo, engajar seus times em um modelo mais colaborativo e inovador.

2. INTERVENÇÃO

A solução cocriada entre Ocyan e netLex foi desenvolvida a partir da estrutura do programa Ocyan Waves Challenge, iniciativa de inovação aberta que conectava a empresa a startups com potencial para resolver desafios reais de negócio. Selecionada entre várias candidatas, o netLex propôs um fluxo personalizado para transformar a gestão contratual, baseada na digitalização completa dos fluxos, automação de tarefas e centralização de dados e decisões em uma única plataforma.

Durante três meses de projeto-piloto, as equipes de Suprimentos e Jurídico da Ocyan atuaram lado a lado com o time do netLex para mapear os processos existentes, identificar gargalos e desenhar novos fluxos operacionais. Diferente de uma simples implantação de tecnologia, o trabalho conjunto resultou em fluxos personalizados e alinhados ao funcionamento e à cultura da empresa. A consultoria Innoscience acompanhou a jornada, garantindo que os princípios da inovação aberta fossem preservados e que os objetivos fossem alcançados dentro do cronograma proposto.

Dois fluxos principais foram implementados: um voltado à gestão de contratos padronizados e outro à gestão de aditivos vinculados. No primeiro, a criação das minutas passou a ser feita via questionários inteligentes dentro do netLex, que geram documentos com base em modelos previamente aprovados. Todas as revisões, interações com fornecedores, validações jurídicas e das áreas envolvidas e assinaturas foram integradas à plataforma, com registro automático de cada etapa e controle de versão. Já no segundo, foi criada uma estrutura dedicada para o gerenciamento de aditivos, garantindo o vínculo direto com o contrato original e o rastreamento preciso das alterações realizadas.

Além dos fluxos, foram desenvolvidos painéis de gestão com indicadores como tempo de ciclo por fase, contratos em atraso, volume de solicitações por requisitante e SLA de atendimento por advogado. Isso permitiu não só controlar a operação em tempo real, mas também embasar decisões com dados objetivos.

Essa intervenção representou uma transformação na maneira como os contratos eram tratados dentro da Ocyan. Com uma solução construída de forma colaborativa, a empresa conseguiu superar limitações operacionais e regulatórias com agilidade, fortalecendo sua cultura de inovação.

3. RESULTADOS

A parceria entre a Ocyan e o netLex trouxe resultados expressivos já durante a fase piloto. O mais imediato foi a redução de 50% no tempo médio de conclusão de contratos, que caiu de 30 para 15 dias. Esse ganho impactou diretamente a eficiência da cadeia de suprimentos, permitindo contratações mais ágeis e seguras em um setor onde o tempo é um fator crítico para a continuidade das operações.

O projeto também obteve um NPS de 96/100, refletindo a alta satisfação dos usuários com a nova experiência contratual, agora mais fluida, rastreável e transparente. Todas as etapas passaram a ser centralizadas na plataforma, o que diminuiu a dependência de e-mails, reduziu falhas de comunicação e aumentou o controle sobre prazos e responsabilidades.

A automação do monitoramento de cláusulas críticas, reduziu os riscos jurídicos e assegurou que alterações sensíveis envolvessem os times responsáveis de forma obrigatória. O ganho em segurança regulatória foi acompanhado por um avanço significativo na governança do processo como um todo.

Do ponto de vista de gestão, a implantação da solução permitiu o acompanhamento em tempo real de métricas como tempo de permanência por fase, volume de contratos em atraso, causas de retrabalho, volume de solicitações por requisitante, SLA de atendimento por advogado e tempo médio de resposta por tipo de demanda. Esses dados passaram a ser usados para alocar melhor os recursos, detectar gargalos e promover melhorias contínuas.

Para a Ocyan, o projeto representou um marco em sua jornada de transformação digital, demonstrando que inovação aberta pode gerar resultados tangíveis mesmo em ambientes regulados e com processos complexos. Para o netLex, a iniciativa consolidou sua presença no setor corporativo, fortaleceu sua expertise em fluxos avançados e abriu portas para novos projetos com empresas de perfil semelhante.

4. CONTRIBUIÇÕES

A iniciativa conjunta entre Ocyan e netLex gerou contribuições em múltiplas frentes: econômica, tecnológica, e gerencial, consolidando-se como um case de alto impacto no contexto da inovação aberta.

Economicamente, a redução no tempo de ciclo contratual proporcionou ganhos operacionais relevantes. Ao diminuir pela metade o prazo médio de fechamento de contratos, a Ocyan economizou horas de trabalho de diferentes áreas envolvidas, reduziu custos associados à gestão manual de documentos e acelerou processos de suprimentos. Além disso, a mitigação de riscos jurídicos e regulatórios representa uma economia indireta significativa, ao evitar passivos relacionados a cláusulas mal geridas ou descumprimento de normativas.

Tecnologicamente, a solução desenvolvida representa um avanço em termos de automação contratual, rastreabilidade e análise de dados. A implementação de fluxos digitais, combinada com alertas automáticos, controle de versões e integração com assinatura eletrônica, resultou em uma operação mais moderna, segura e escalável. O netLex demonstrou capacidade de adaptar sua tecnologia a contextos complexos, elevando o nível de maturidade digital da operação da Ocyan.

Do ponto de vista gerencial, a principal contribuição foi a consolidação de uma cultura de gestão baseada em indicadores. Métricas como volume de solicitações por requisitante, tempo médio de resposta, SLA de atendimento por advogado e causas de retrabalho passaram a ser monitoradas com frequência. Isso permitiu não só melhorar a alocação de recursos, como também identificar gargalos e definir estratégias de melhoria com base em evidências concretas.

Ao final, a colaboração entre Ocyan e netLex mostrou que é possível inovar com impacto mesmo em ambientes desafiadores, desde que haja abertura, estrutura e propósito compartilhado. O case é um exemplo prático de como a inovação aberta pode gerar resultados relevantes e sustentáveis para todos os envolvidos.

netLex. joao.belo@netlex.com.br

netLex. ana.miranda@netlex.com.br

netLex. marina.benvenuti@netlex.com.br

Ocyan. patricialopes@ocyan-sa.com

Ocyan. barbaraneves@ocyan-sa.com