GESTÃO INTEGRADA: TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA RETROALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA ORÇAMENTOS PRECISOS

Elaine Fazollo Bergamo ; Renato Morettini

RESUMO

Este artigo apresenta um estudo de caso exploratório‑descritivo que evidencia como a Engeform, grupo brasileiro do setor de engenharia e construção, utilizou a inovação aberta para fomentar o seu Programa de Transformação Digital. O objetivo é demonstrar de que maneira a colaboração com startups e ecossistema de inovação complementou competências internas e acelerou a geração de valor do Programa, cujo escopo abrangeu sete squads temáticas, entre elas a de Gestão Integrada, que se destacou por sua atuação na integração de sistemas, padronização de fluxos de trabalho e automação de processos-chave.

O programa foi estruturado com o apoio da consultoria Overdub, e a estratégia de inovação aberta adotada incluiu um roadmap organizado em três fases (diagnóstico, definição de direcionadores e estruturação de iniciativas) e operacionalizado via métodos ágeis (Scrum), monitorado por OKRs corporativos. Foi realizado o mapeamento de desafios operacionais e o engajamento com startups como Mentor Construção e Construbyte, que contribuíram significativamente para a digitalização e padronização de processos no core de obras e orçamentos.

A proposta da squad de Gestão Integrada foi monitorar a produtividade real das atividades das obras e retroalimentar as informações da área de orçamentos, de forma a se obter dados reais que permitam a realização de orçamentos precisos, reduzindo assim os riscos e incertezas no processo executivo.

A integração da solução Mentor permitiu o levantamento da produtividade real em campo e a parametrização de um sistema robusto de controle da execução e dados para o backlog de concorrência, enquanto a Construbyte colaborou na prototipação de um novo processo de orçamentação, com a composição dos custos alimentada pelas informações reais das obras.

Os resultados indicam que a utilização da ferramenta Mentor Construção contribuiu para reduzir em 50% o tempo médio para levantamentos de informações de produtividade, além de disponibilizar de forma automática as informações diárias de todas as obras para a equipe de planejamento. Essas informações foram utilizadas para a revisão da composição de custos da área de orçamentos, aumentando a precisão das informações.

O caso evidencia como a inovação aberta não apenas complementou capacidades internas, mas também funcionou como catalisadora da transformação organizacional, gerando impacto financeiro e cultural. A experiência da Engeform sugere que, em setores como engenharia e construção, a articulação estruturada com startups pode acelerar resultados tangíveis, reduzindo riscos tecnológicos e promovendo uma transformação digital sustentável.

PALAVRAS-CHAVE: transformação digital; inovação aberta; startups; gestão integrada; engenharia e construção.

| NOME DO ATOR | PAPEL NO ECOSSISTEMA |
| --- | --- |
| Engeform | Corporação |
| Overdub | Ecossistema |
| Mentor Construção | Startup |
| Construbyte | Startup |

Engeform Engenharia. elaine.fazollo@engeform.com.br

Engeform Engenharia. renato.morettini@engeform.com.br