CONSTRUÇÃO CONECTADA: GESTÃO REMOTA E EFICIÊNCIA EM MULTIOBRAS COM PLATAFORMA 360º

Shirlei D’Amico; Tales Silva

RESUMO

O Grupo HTB implantou uma solução inovadora para digitalizar e centralizar o acompanhamento de obras em tempo real, por meio de uma plataforma de gestão remota que oferece visão 360º dos canteiros. O case foi aplicado em um projeto desafiador com vários aeroportos simultâneos de um único cliente, enfrentando limitações de deslocamento, comunicação e padronização de processos. A solução permitiu capturas semanais in loco, provas de entrega digitais e reuniões mensais com visualização clara do avanço físico, impactando diretamente a produtividade e a governança dos projetos. A ferramenta gerou benefícios como redução de deslocamentos, aumento da transparência com o cliente, maior precisão no controle do progresso e melhoria na tomada de decisão. Com dados centralizados e padronizados, o projeto representa um novo modelo de gestão na construção civil, alinhado aos princípios da transformação digital, promovendo inovação aberta e criando valor real para a cadeia de engenharia e infraestrutura.

PALAVRAS-CHAVE: Gestão remota, Transformação digital,  Captura da realidade,  Eficiência operacional,  Construção civil

| NOME DO ATOR | PAPEL NO ECOSSISTEMA |
| --- | --- |
| HTB Engenharia e Construção S.A. | corporação |
| CONSTRUCT IN DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS PARA COMPUTADOR EIRELI | Startup |

Nota: caso seja necessário ocultar algum nome de instituição, sugerimos que seja colocado somente a área da instituição. Exemplo: Empresa do Agronegócio.

1. SITUAÇÃO PROBLEMA DE OPEN INNOVATION

A gestão de obras em locais geograficamente distintos apresenta desafios complexos de coordenação, controle de qualidade e comunicação entre as equipes. No case do Grupo HTB, o contrato de diversos aeroportos em cidades diferentes evidenciou a dificuldade de acompanhar o progresso físico de maneira eficiente, segura e padronizada, sem demandar deslocamentos frequentes da equipe técnica. Havia grande trabalho operacional da equipe para preparar documentação do andamento das obras, acompanhar e registrar as evidências com histórico visual, tornando o processo moroso para o acompanhamento do avanço das obras. Essas lacunas impactavam diretamente a produtividade, e a tomada de decisão. Diante disso, surgiu a necessidade de encontrar uma solução de inovação que permitisse a centralização das informações de obra, a padronização de rotinas visuais e a redução de deslocamentos, promovendo eficiência operacional e transparência no processo construtivo.

2. INTERVENÇÃO

A solução adotada foi a implantação de uma plataforma digital de gestão remota com visão 360º, desenvolvida por uma startup parceira e aplicada aos aeroportos simultaneamente. A ferramenta permite capturas visuais frequentes nos canteiros de obra, com pontos estratégicos definidos, oferecendo uma visão completa e histórica de todas as etapas da construção. A implantação envolveu etapas como definição de escopo, instalação dos equipamentos, treinamento das equipes locais e integração da plataforma à rotina da obra. As reuniões mensais com gestores passaram a ser pautadas por registros visuais e comparativos de avanço físico, aumentando a assertividade das decisões. A plataforma também passou a ser usada como prova de entrega visual para o cliente, trazendo confiabilidade e rastreabilidade ao processo. A abordagem de inovação aberta foi essencial para adaptar a solução às particularidades da operação e acelerar sua adoção em campo, com suporte constante entre a corporação e a startup.

3. RESULTADOS

A adoção da plataforma resultou em benefícios expressivos tanto operacionais quanto estratégicos. Houve redução significativa no número de visitas técnicas, o que impactou positivamente em custos com deslocamentos e tempo da equipe. A centralização dos dados de obra em um ambiente digital permitiu acesso rápido e padronizado às informações, gerando maior controle, previsibilidade e rastreabilidade. A equipe passou a ter visibilidade clara da evolução do projeto, o que fortaleceu a confiança e melhorou a comunicação contratual. Para o Grupo HTB, a ferramenta se tornou um recurso essencial de gestão visual e comparação de avanços físicos em múltiplos projetos. Além dos atores principais, como as equipes de obra e o cliente final, outros departamentos da empresa passaram a utilizar os dados gerados para análises de performance e planejamento. O sucesso da iniciativa estimulou a replicação do modelo em outros contratos da empresa e hoje a solução compõe o Hub de Soluções Digitais da empresa, que é composto por soluções para as obras para melhorar a eficiência e agilidade dos processos e operações diárias.

4. CONTRIBUIÇÕES

A solução trouxe impactos significativos nos âmbitos tecnológico, econômico e gerencial. Tecnologicamente, incorporou uma nova camada de digitalização à rotina da obra, substituindo processos manuais e fragmentados por uma ferramenta integrada e inteligente. Economicamente, reduziu custos com deslocamento e otimizou o tempo das equipes técnicas. Do ponto de vista gerencial, fortaleceu os processos de tomada de decisão, criou um histórico auditável de obra e aumentou a padronização entre projetos. Socialmente, o projeto impactou positivamente a comunicação com o cliente e promoveu mais segurança às equipes ao reduzir a necessidade de visitas frequentes. A adoção da solução também está alinhada aos compromissos ESG da empresa, ao diminuir a pegada de carbono associada ao transporte. No contexto da inovação aberta, o case mostra como a colaboração com startups pode gerar soluções práticas, escaláveis e com alto impacto na eficiência da construção civil.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Grupo HTB pelo incentivo à inovação aberta no setor da construção civil, e à ConstructIN pela parceria tecnológica no desenvolvimento e aplicação da solução. Essa colaboração institucional foi fundamental para o sucesso do projeto apresentado.

REFERENCIAS

OPICIONAL.