## Slide 1
REALIZAÇÃO:
Petrobras e Deloitte: Uma parceria para a gestão de portfólio de CPSIs
Daniel Martins Silva; Thatiana Fernandes de Oliveira; Larissa Marcuz Alves Ribeiro; Bruna Ferreira Ornellas Pena
Petrobras e Deloitte

## Slide 2: Contexto & Desafio
Panorama:
  O Contrato Público para Solução Inovadora (CPSI) foi criado para viabilizar testes remunerados de soluções inovadoras no setor público. Na Petrobras, esse modelo tem sido aplicado como estratégia de inovação aberta, mas enfrenta desafios devido à complexidade organizacional e especificidades da operação dessas iniciativas.
Fatos/Dados:
  A complexidade das interações entre diferentes tipos de organizações (públicas e privadas);
  A diversidade de perfis profissionais envolvidos;
  As exigências burocráticas típicas da gestão pública.

## Slide 3: Objetivo da Iniciativa
Objetivo principal:
  Aprimorar a governança dos CPSIs na Petrobras, reduzindo tempos de execução e potencializando os resultados das iniciativas.
Relevância para a comunidade de Open Innovation:
  Contribui diretamente na eficácia da execução dos CPSIs, otimizando o uso de recursos públicos e fortalecendo as iniciativas de inovação aberta com o uso dessa modalidade contratual.
  Propõe um modelo para reduzir o tempo entre os testes e a contratação, mitigando riscos financeiros para os parceiros e promovendo maior agilidade na adoção de soluções inovadoras.

## Slide 4: Tipo de Caso & Descrição da Prática
Tipo de Caso: Desenvolvimento conjunto de soluções, processos ou produtos.
Descrição do que foi implementado:
  Diagnóstico inicial realizado com entrevistas e análise de dados qualitativos;
  Visão de portfólio;
  Criação de um modelo robusto de governança para suportar a execução;
  Implementação de uma equipe especialista, ferramentas personalizadas e métricas de desempenho.

## Slide 5: Originalidade & Inovação
O que há de único nesta iniciativa?
Modelo estruturado de governança para CPSIs com recursos especiais alocados na fase de Execução, com visão e atuação em todo o portfólio.
Inovação:
  Times de inovação deixam de estar “sozinhos”, podendo contar com recursos especializados e dedicados que os fortaleçam na sua missão.

## Slide 6: Colaboração & Engajamento
Parceiros envolvidos:
  Internos: Profissionais Petrobras
  Externos: Profissionais da Deloitte e dos fornecedoras de soluções.
Mecanismos de co-criação, governança conjunta e compartilhamento de valor:
  Reuniões recorrentes para análise, planejamento, desenvolvimento e implementação de soluções;
  Encontros de melhoria contínua;
  Mecanismos de avaliação e escuta de parceiros.

## Slide 7: Demonstração de Resultados
Métricas quantitativas: Redução do intervalo entre o término do CPSI e a formalização de contratos de fornecimento.
Evidências qualitativas:
  Maior aderência a cronogramas e agilidade na resolução de problemas;
  Depoimentos de equipes sobre maior engajamento e clareza nos objetivos em reuniões de retrospectiva e outras interação.

## Slide 8: Escalabilidade & Replicabilidade
Fatores críticos que permitem escalar para outros mercados ou unidades:
  Governança estruturada e ferramentas padronizadas;
  Equipe capacitada.
Recomendações para adaptação em contextos diferentes:
  Flexibilidade para incorporar particularidades de diferentes times e parceiros;
  Flexibilidade para incorporar particularidades de diferentes contextos organizacionais.

## Slide 9: Lições Aprendidas & Recomendações Práticas
Principais obstáculos superados:
  Grande variabilidade nas características dos times;
  Falta de benchmark.
Dicas acionáveis para replicar a iniciativa:
  Forme o time especialista/dedicado primeiro;
  Faça um piloto;
  Comece e vá aprimorando;
  Crie métricas de acompanhamento;
  Utilize ferramentas de suporte à gestão.

## Slide 10: Encerramento & Contato
Síntese do valor entregue à organização e à comunidade de Open Innovation
  Maiores probabilidades de capturar valor com o CPSI;
  Modelo replicável que incentiva a eficácia e o bom aproveitamento dos recursos públicos investidos nos CPSIs.

## Slide 11: Obrigado!